运城市水务局

关于办理市五届人大一次会议代表建议情况统计表

承办单位：（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 填报时间：2022年6月20日

| 序号 | 建议 编号 | 建议名称 | 建议办理情况 |  | 联系代表情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 办理情况分类 | 办理落实情况 | “三联系”落实情况（是/否） | 联系代表（人/次） | 与代表面商情况 （走访、调研、座谈） |
| １ | 1045 | 加强农村污水治理 | Ａ | 利用“世界水日”“中国水周”开展大型节水宣传活动 | 是 | ２/４ | 走访、调研、座谈 |
| ２ | 1071 | 关于尽快解决中心城区周边黑臭水体，有效改善水生态环境的建议 | B | 继续加大治理力度 | 是 | ２/４ | 走访、调研、座谈 |
| ３ | 1092 | 关于建设盐湖区中药材基地灌溉水源调蓄池的建议 | B | 2021年2月，盐湖区发展和改革局对《运城市盐湖区中药材基地灌溉水源调蓄池工程可行性研究报告》进行了批复，同意盐湖区水务局新建盐湖区中药材基地灌溉水源调蓄池工程。目前，该项目已列入盐湖区发展和改革局项目储备库。同时，我们将积极督促盐湖区水务局抓紧落实项目建设资金，争取早日开工建设。 | 是 | ２/３ | 走访、调研、座谈 |
| ４ | 1117 | 关于修缮跨渠机耕桥梁，解决农民出行难问题的建议 | Ａ | 解决方案：一是夹马口灌区2020年7月委托运城市水利勘测设计研究院有限公司编制了《小樊灌区节水续建配套工程可行性报告》，对小樊灌区内老化失修的骨干渠道、建筑物进行系统规划、设计；该建议提到的修缮跨渠桥梁已列入此项目建设内容；2020年8月永济市行政审批服务管理局以（永审管资发〔2020〕45号）文予以批复，列入项目库。二是夹马口灌区针对该桥梁现状，结合乡村道路改造，待夏浇灌溉结束后，完成渡槽施工图设计，计划在2023年进行招投标、改造施工，解决农民出行问题，改善灌区基础设施，提升灌区运行管理水平，更好服务于民。 | 是 | ２/３ | 走访、调研、座谈 |
| ５ | 1135 | 关于对引黄渠道及桥体改造的建议 | Ａ | 尊村灌区“十四五”续建配套及现代化更新改造投资近6亿元，分五年实施，主要建设内容包括：干支渠提升改造、泵站机组更新、信息化建设、桥梁等建筑物加固修缮。干渠及桥梁建筑物项目部分：拟实施干支渠改造总长71.944km，桥梁加固修缮81座，拆建36座等。该建议内容包含在2021年项目一、二、五干渠改造长20.9km，桥梁拆建9座，修缮13座中，计划于今年10月完工。项目预期完成后，灌区基础工程设施、信息化运维水平将得到极大改善，对促进农业灌溉运行管理提升，更好服务受益区三农发展起到积极作用。 | 是 | ２/３ | 走访、调研、座谈 |
| ６ | 1153 | 关于给引黄配备防洪设施的建议 | Ａ | 经查阅资料和现场核实，一干渠配套建筑物中有12处渠下排洪涵（竖井倒虹），基本能够满足防洪要求。其中，鸳鸯村范围内有2处渠下排洪涵（竖井倒虹），能够对该村的雨水进行有效排除。尊村引黄工程主要功能是抽引黄河水进行农田灌溉，以水费收入勉强维持基本生产运行，社会防洪防汛排涝任务主要由政府相关部门负责，水利部门积极做好相关配合工作。通过与代表沟通解释、说明情况，其表示满意。 | 是 | ２/３ | 走访、调研、座谈 |
| ７ | 1260 | 增加平陆引黄指标 | Ａ | 平陆县黄河水用量指标适当增加 | 是 | ２/４ | 走访、调研、座谈 |